| Harmonogram realizacyjny zadań dla Gminy Rybno na lata 2004 – 2011 T a b e l a 55 |
| --- |
| Cel ekologiczny | Cel strategiczny | Zadania | Lata realizacji | Jednostki i podmioty odpowiedzialne za realizację | Szacunkowe koszty [PLN] | Źródła finansowania1) |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 - 2011 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| OCHRONA I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH |
| Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej regionu | Wysokie walory krajobrazowe; Skuteczna ochrona przyrody; Bogactwo florystyczne i faunistyczne regionu; Równowaga gatunkowa | ZADANIA WŁASNE Powiązanie z sąsiadującymi gminami działań i form prawnych ochrony przyrody (np. korytarzy ekologicznych); | x | x | x | x | x | Gmina | koszty administracyjne | Budżet Gminy |
|  |  | Lokalizacja obiektów rekreacyjnych i turystycznych podporządkowana wymogom ochrony środowiska przyrodniczego; | x | x | x | x | x | Gmina | koszty administracyjne | Budżet Gminy |
|  |  | Przeciwdziałanie wypalaniu traw – edukacja i nakładanie kar, | x | x | x | x | x | Gmina, Policja | koszty administracyjne | Budżet Gminy |
|  |  | Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej celem wskazania cennych przyrodniczo siedlisk, które należy wyłączyć np. z zalesiania; |  |  |  | x |  | Gmina | 15 000,00 | Budżet Gminy |
|  |  | Prowadzenie prac pielęgnacyjnych zieleni gminnej i zadrzewień śródpolnych; | x | x | x | x | x | Gmina | Zależne od możliwości budżetowych | Budżet Gminy |
|  |  | Ustanowienie planowanych form ochrony (użytki ekologiczne, pomniki przyrody) | x | x | x | x | x | Gmina | Zależne od możliwości budżetowych | Budżet Gminy |
|  |  | Zweryfikowanie walorów przyrodniczych rezerwatu Czapliniec Werski; |  |  | x |  |  | Gmina | Brak danych kosztowych | Budżet Gminy |
|  |  | Uregulowanie statusu prawnego zabudowy letniskowej; |  |  |  | x | x | Gmina | koszty administracyjne | Budżet Gminy |
|  |  | Przeciwdziałanie za pomocą dostępnych środków administracyjnych rozwojowi budownictwa mieszkalnego i rekreacyjnego na terenach chronionych, | x | x | x | x | x | Gmina | koszty administracyjne | Budżet Gminy |
|  |  | ZADANIA KOORDYNOWANE Uwzględnianie w zagospodarowaniu przestrzennym zasad ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej w tym szaty roślinnej i świata zwierzęcego (parki, rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu); | x | x | x | x | x | Wojewoda, Wojewódzki Konserwator Przyrody (WKP); Gmina | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wdrażanie na obszarach cennych przyrodniczo proekologicznych form gospodarowania (rolnictwo ekologiczne, agroturystyka); | x | x | x | x | x | Ośrodek Doradztwa Rolniczego (ODR) Właściciele gospodarstw rolnych | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |
| Rozwój lasów i ich racjonalne wykorzystanie | Lasy dostosowane do potrzeb i możliwości środowiska | ZADANIA WŁASNE Wyznaczanie granic rolno-leśnych w planach zagospodarowania przestrzennego |  |  | x |  |  | Gmina | Zależne od możliwości budżetowych | Budżet Gminy |
|  |  | Rozwój i utrzymanie ścieżek dydaktycznych wraz z opisem przyrody – utrzymanie infrastruktury służącej celom poznawczo – dydaktycznym i turystycznym; | x | x | x | x | x | Gmina, Nadleśnictwa, | 6.000 (na rok) | Środki własne jednostek realizujących, |
|  |  | ZADANIA KOORDYNOWANE Zalesianie gruntów marginalnych wyłączonych z użytkowania; | x | x | x | x | x | Nadleśnictwa, Właściciele gruntów | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |
|  |  | Wykorzystanie walorów lasów do rozwoju ekoturystyki przy zachowaniu zasad ich ochrony; | x | x | x | x | x | Nadleśnictwa, | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |
| Ochrona gleb | Jakość gleb powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardów | ZADANIA WŁASNE Zakaz lokalizacji nowych ferm zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (art. 24 ust. 1 pkt 2). W szczególnie uzasadnionych przypadkach, o ile wielkość fermy nie przekroczy 80 DJP, możliwa jest lokalizacja tych ferm, jeżeli procedura oceny oddziaływania na środowisko wykaże brak niekorzystnego wpływu na przyrodę. Zakaz lokalizacji nowych ferm bezściołowych oraz modernizacji istniejących ferm w kierunku bezściołowym. koncentracja stad zwierząt hodowlanych musi być dostosowana do posiadanej powierzchni ziemi pozwalającej na pełne zagospodarowanie odchodów zwierzęcych zgodnie z dyrektywą azotanową i ustawą o nawożeniu oraz gwarantować dobrostan zwierząt: fermy te powinny spełniać jednocześnie normatywne wymogi ochrony środowiska naturalnego w zakresie oddziaływania na wody powierzchniowe, gruntowe, podziemne, gleby i powietrze; | x | x | x | x | x | Gmina | koszty administracyjne | Budżet Gminy |
|  |  | 2. Prowadzenie właściwej struktury zagospodarowania przestrzennego (nie wyłączanie gruntów rolnych o wyższych klasach bonitacyjnych z produkcji rolnej i nie przeznaczanie ich na inne cele: nierolnicze, nieleśne); | x | x | x | x | x | Gmina | koszty administracyjne | Budżet Gminy |
|  |  | ZADANIA KOORDYNOWANE Podjęcie działań zmniejszających poziom zakwaszenia gleb; | x | x | x | x | x | ODR, Właściciele gruntów | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |
|  |  | Kształtowanie struktury upraw przeciwdziałającej erozji i pogarszaniu się jakości; | x | x | x | x | x | ODR, Właściciele gruntów, | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Podnoszenie jakości gleb poprzez wykorzystanie kompostu; | x | x | x | x | x | Właściciele gruntów, | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |
|  |  | Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej (Kodeks Dobrych Praktyk rolniczych); | x | x | x | x | x | ODR, | koszty administracyjne | Środki własne jednostek realizujących, |
| Kopaliny | Eksploatacja kopalin zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju; | ZADANIA WŁASNE Zapobieganie za pomocą dostępnych środków administracyjnych niekoncesjonowanej eksploatacji surowców naturalnych | x | x | x | x | x | Gmina | koszty administracyjne | Budżet Gminy |
|  |  | Bieżąca rekultywacja terenów poeksploatacyjnych; | x | x | x | x | x | Gmina, Eksploatatorzy złóż | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |
|  |  | Preferowanie eksploatacji złóż zlokalizowanych w miejscach, gdzie eksploatacja ich może nie oddziaływać negatywnie na środowisko; | x | x | x | x | x | Gmina | koszty administracyjne | Budżet Gminy |
|  |  | ZADANIA KOORDYNOWANE Stosowanie technologii nie powodujących istotnych zmian poziomu wód; | x | x | x | x | x | Eksploatatorzy złóż | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |
| Racjonalizacja zużycia materiałów, wody, energii | Racjonalne zużycie materiałów, wody, energii | ZADANIA WŁASNE Wdrażanie postanowień Strategii Ekoenergetycznej Powiatu Działdowskiego na lata 2004 – 2015; | x | x | x | x | x | Gmina | Brak danych kosztowych | Budżet Gminy |
|  |  | Minimalizacja strat wody na przesyle wody wodociągowej (przewody magistralne i lokalne); | x | x | x | x | x | Gmina, Właściciele (eksploatatorzy) sieci | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |
|  |  | Poprawa parametrów energetycznych budynków - termorenowacja (dobór drzwi i okien o niskim współczynniku przenikalności cieplnej, właściwa izolacja termiczna ścian - ocieplenie budynków) – obiekty użyteczności publicznej: | x | x | x | x | x | Gmina | Zależne od możliwości budżetowych | Budżet Gminy, dotacje i kredyty |
|  |  | ZADANIA KOORDYNOWANE Ograniczenie zużycia wody z ujęć podziemnych do celów przemysłowych (poza przemysłem spożywczym i niektórymi specjalnymi działami produkcji); | x | x | x | x | x | Przedsiębiorstwa RZGW | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |
|  |  | Wprowadzenie systemu kontroli wodochłonności produkcji w formie obowiązku rejestracji zużycia wody do celów przemysłowych i rolniczych; | x | x | x | x | x | Ministerstwo Środowiska | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych | Wzrost udziału energii z odnawialnych zasobów energetycznych; | ZADANIA WŁASNE Podjęcie działań promocyjnych i doradztwa związanego z wdrażaniem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (np. stworzenie katalogu ofert dostępnych technologi); | x | x | x | x | x | Gmina | 1 500,00 (na rok) | Budżet Gminy |
|  |  | Uruchomienie mechanizmu ulg podatkowych (w postaci podatku od gruntów) dla inwestorów zainteresowanych wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii; | x | x | x | x |  | Gmina | zależnie od możliwości budżetowych | Budżet Gminy |
|  |  | Zintegrowanie problematyki energii odnawialnej z planami zagospodarowania przestrzennego; |  |  |  |  |  | Gmina | koszty administracyjne | Budżet Gminy |
|  |  | ZADANIA KOORDYNOWANE 1. Budowa instalacji umożliwiających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; | x | x | x | x | x | Inwestorzy | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |
| POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA |
| Jakość wód, poprawa stosunków wodnych i ochrona przed powodzią i suszą | Dobry stan wód Sprawny system ochrony przeciwpowodziowej | ZADANIA WŁASNE Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w celu zapewnienia właściwej jakości wody: |  |  |  |  |  | Gmina Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej | zależnie od możliwości budżetowych | Budżet Gminy, dotacje |
|  |  | Rozbudowa stacji uzdatniania z ujęciem wody w Rybnie; | x | x |  |  |  |  | 648 890,00 |  |
|  |  | Rozbudowa SUW z ujęciem i drugą studnią głębinową w Gralewie St.; | x | x | x | x |  |  | 400 000,00 |  |
|  |  | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej | x | x | x | x | x | Gmina, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej |  | Budżet Gminy, dotacje |
|  |  | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przyłączami w miejscowościach Rybno, Nowa Wieś i Szczupliny; | x | x | x | x |  |  | 1 515 500,00 |  |
|  |  | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przyłączami oraz przepompowniami w miejscowości Żabiny, Koszelewy, Prusy, Nowa Wieś; |  |  |  |  | x |  | 6 013 000,00 | Budżet Gminy, dotacje |
|  |  | Rozbudowa sieci wodociągowej |  |  |  |  |  | Gmina, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej |  | Budżet Gminy, dotacje |
|  |  | w miejscowości Rybno; |  |  |  |  | x |  | 300 000,00 |  |
|  |  | na koloniach we wsi Hartowiec i Jeglia oraz budowa pompowni we wsi Truszczyny; |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  | do wsi Nowa Wieś oraz przepompownią w Prusach | x | x | x | x |  |  | 400 000,00 |  |
|  |  | Sukcesywna wymiana i renowacja wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej (rur azbestowych); |  |  | x | x | x | Gmina | Brak danych kosztowych | Budżet Gminy |
|  |  | Prowadzenie ewidencji oczyszczalni przydomowych oraz zbiorników bezodpływowych i zintensyfikowanie kontroli technicznej oraz częstotliwości opróżniania; |  |  |  | x |  | Gmina | koszty administracyjne | Budżet Gminy |
|  |  | ZADANIA KOORDYNOWANE 1. Wdrożenie programów ochrony wód powierzchniowych w układzie zlewniowym rzek; | x | x | x | x | x | RZGW, | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |
|  |  | Wdrożenie programu działań na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń azotowych pochodzących z rolnictwa (budowa nowoczesnych składowisk obornika, zbiorników na gnojowicę w gospodarstwach rolnych); |  |  |  |  | x | Województwo, ODR, Gmina, Rolnicy | 150 000,00 | Środki własne jednostek realizujących, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uporządkowanie linii brzegowej jezior i rygorystyczne egzekwowanie ochrony brzegów zbiorników wodnych (uporządkowanie zabudowy letniskowej wokół jezior); |  |  |  | x | x | Gmina, Urząd Marszałkowski | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |
| Stan sanitarny powietrza | Utrzymanie dobrego powietrza w regionie; | ZADANIA WŁASNE Nawiązanie współpracy z Zakładem Gazownictwa w celu rozbudowy sieci gazowej na terenie gminy; |  |  |  | x | x | Gmina | Brak danych kosztowych | Budżet Gminy |
|  |  | 2. Uruchomienie mechanizmu ulg podatkowych (w postaci podatku od gruntu) dla inwestorów zainteresowanych wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (wierzby energetycznej); |  |  |  | x | x | Gmina | Zależne od możliwości budżetowych | Budżet Gminy |
|  |  | ZADANIA KOORDYNOWANE Zamiana węgla na alternatywne nośniki ciepła (gaz, brykiet drzewny, palety drzewne, biomasa); |  |  |  | x | x | Gmina, Właściciele obiektów | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |
|  |  | Usprawnienie systemu komunikacyjnego (poprawa nawierzchni i warunków bezpieczeństwa ruchu, modernizacja i rozbudowa dróg): | x | x | x | x | x | Zarządy Dróg Gmina | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |
|  |  | Budowa dróg gminnych osiedle Sportowa w Rybnie; | x | x | x | x |  | Gmina | 1 001 000,00 | Budżet Gminy, dotacje |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej KG 005 Grabacz od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 538 w Rybnie ; | x | x | x | x |  |  | 597 100,00 |  |
|  |  | Przebudowa i modernizacja drogi gminnej KG 002 Hartowiec do granicy gminy Grodziczno; | x | x | x | x |  |  | 539 500,00 |  |
|  |  | Przebudowa i modernizacja drogi gminnej KG 004 Kostkowo od drogi powiatowej nr 07 116 – Kopaniarze; | x | x | x | x |  |  | 476 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa i modernizacja drogi gminnej KG 063 Gronowo – skrzyżowanie dróg pow. nr 07 115 i nr 07 116 – Gronowo droga pow. nr 07 116; | x | x | x | x |  |  | 287 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa i modernizacja drogi gminnej KG 020 – ul Dworcowa; |  |  |  |  | x |  | 153 900,00 |  |
|  |  | Przebudowa i modernizacja drogi gminnej KG 011 Wery od drogi gm. KG 003 – Kopaniarze do drogi Gm KG 004; |  |  |  |  | x |  | 350 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa i modernizacja drogi gminnej KG 008 Truszczyny do drogi powiatowej nr 07 117 Dębień/Hartowiec do drogi woj. nr 538; |  |  |  |  | x |  | 560 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic Obwodowej, Rzemieślniczej i Grunwaldzkiej; |  |  |  |  | x |  | 198 000,00 |  |
|  |  | Dokończenie budowy drogi asfaltowej w Koszelewkach ; |  |  |  |  | x |  | 160 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa i modernizacja drogi gminnej z miejscowości Grądy w kierunku Kiełpin (około 1 km); |  |  |  |  | x |  | 280 000,00 |  |
| Hałas | Dobry klimat akustyczny | ZADANIA WŁASNE 1. Integrowanie opracowań planistycznych z problemami zagrożenia hałasem – przestrzeganie odległości lokalizacji obiektów mieszkaniowych od pasa drogowego; | x | x | x | x | x | Gmina | koszty administracyjne | Budżet Gminy |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZADANIA KOORDYNOWANE Egzekwowanie w przedsiębiorstwach zmian technologicznych w przypadku przekroczeń emisji hałasu (stosowania obudów dźwiękochłonnych, ekranów oraz tłumików akustycznych); | x | x | x | x | x | Zakłady, WIOŚ | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |
| Promieniowanie jonizujące i niejonizujace | Utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach | ZADANIA WŁASNE 1. Uwzględnienie w studiach uwarunkowań i planach zagospodarowania przestrzennego zagadnień pola elektromagnetycznego (pozostawienie w sąsiedztwie linii wysokich napięć wolnych przestrzeni). | x | x | x | x | x | Gmina | koszty administracyjne | Budżet Gminy |
|  |  | 2. Prowadzenie rejestru urządzeń będących źródłem promieniowania elektromagnetycznego; |  |  |  | x | x | Gmina | koszty administracyjne | Budżet Gminy |
|  |  | ZADANIA KOORDYNOWANE 1. Egzekwowanie przez organy administracji pomiarów pól elektromagnetycznych po uruchomieniu urządzeń, do których inwestorzy zobowiązani są na mocy przepisów Prawa Ochrony Środowiska; | x | x | x | x | x | Gmina | koszty administracyjne | Budżet Gminy |
| EDUKACJA EKOLOGICZNA |
| Wysoka świadomość ekologiczna, Skuteczna edukacja ekologiczna | Promowanie zachowań związanych z codziennym bytowaniem mieszkańców zgodnych z zasadami ochrony krajobrazu i przyrody; Rygorystyczne przestrzeganie wymagań ochrony przyrody w ramach funkcjonowania obiektów turystycznych i rekreacyjnych, budownictwa mieszkaniowego i rekreacyjnego oraz prowadzenia działalności rolniczej; Tworzenie i rozwój przyrodniczych ścieżek dydaktycznych. | ZADANIA WŁASNE Utworzenie Gminnego Punktu Edukacji Ekologicznej (GPEE) lub jego funkcjonowanie w ramach jednego z Wydziałów Urzędu Gminy; |  |  |  | x |  | Gmina | 20.000,00 (na rok) | Budżet Gminy |
|  |  | Opracowanie gminnego programu edukacji ekologicznej; |  |  |  |  | x | Gmina; GPEE | 5 000,00 | Budżet Gminy sponsoring |
|  |  | Organizacja imprez i festynów ekologicznych (np. .„Sprzątanie świata”); | x | x | x | x | x |  | 6 000,00 (na rok) |  |
|  |  | Przeprowadzenie konkursu na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską; | x | x | x | x | x |  | 1 500,00 | Budżet Gminy, sponsoring |
|  |  | Organizacja cyklu spotkań z mieszkańcami gminy na temat - oszczędności energii cieplnej i elektrycznej oraz korzyści wynikających z termorenowacji budynków; - racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi na poziomie gospodarstwa domowego; - nowoczesnych systemów składowania obornika, zbiorników na gnojówkę i gnojowicę; |  |  |  | x | x |  | 300,00 – 500,00 za spotkanie | Budżet Gminy, sponsoring |
|  |  | Utworzenie gminnej strony www; | x | x | x | x | x | Gmina | 200,00 (co kwartał aktualizacja) | Budżet Gminy |
|  |  | Wykorzystanie elementów przyrodniczych i kulturowych do kreowania wizerunku gminy (poprzez ujednolicony wzór wizytówek, papieru listowego z herbem gminy oraz inne materiały reklamowe np. długopisy); |  |  |  |  |  | Gmina | 500,00 (na rok) | Środki własne, |
|  |  | ZADANIA KOORDYNOWANE Tworzenie nowych ścieżek dydaktycznych wraz z opisem przyrody; |  |  |  |  |  | Nadleśnictwa, Gminy, | 2 000,00 (na ścieżkę) | Środki własne jednostek realizujących, |

1) – należy tu także rozumieć środki pomocowe Unii Europejskiej, dotacje oraz kredyty, o które będą występować jednostki realizujące dane zadanie;

# Text boxes

DALEJ