Zał. nr 3 do SIWZ

#### Umowa Nr FIN. 2222 - .../2010

na

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

nad realizacją projektu pn.:

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Rybnie etap II i rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 1 Tuczki - Żabiny”.

Zawarta w dniu ............................. r. w  Rybnie pomiędzy:

## GMINĄ  RYBNO, 13 – 220  RYBNO, UL. LUBAWSKA 15,

## NIP 5711629433, REGON 130378404

tel. (023) 696 60 56, fax.(023) 696 68 11, e - mail: rybno@rybno.ug.gov.pl

zwaną w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

w imieniu którego działają:

- EDMUND  LIGMAN - WÓJT  GMINY,

przy kontrasygnacie ZDZISŁAWY KANICZ - SKARBNIKA GMINY,

a

..............................................................................................................................................................

NIP ........................... ,  REGON ..................................

tel. ............................., fax. ...................................

zwanym w dalszej treści umowy „INSPEKTOREM  NADZORU INWESTORSKIEGO”

w imieniu którego działają:

1.  .........................................................

§ 1

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne z dnia 13.04.2010 r. 
w trybie przetargu nieograniczonym, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r   - Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY zleca udzielając pełnomocnictwa,       
    a   INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO  zobowiązuje się do pełnienia funkcji INSPEKTORA  NADZORU  INWESTORSKIEGO  nad realizacją inwestycji pod nazwą:

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie etap II i Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 1 Tuczki - Żabiny” zgodnie z  SIWZ oraz dokumentacją projektową, opracowaną staraniem ZAMAWIAJĄCEGO, w  ramach przepisów Prawa Budowlanego

i zawartej umowy z WYKONAWCĄ.

§ 2

INSPEKTOR  NADZORU  INWESTORSKIEGO działa w imieniu i na rachunek ZAMAWIAJĄCEGO i odpowiada na zasadzie starannego działania za własne winy stosownie do przepisów ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 3

- INSPEKTOR  NADZORU  INWESTORSKIEGO zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków jakie obciążają ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu umowy zawartej 
z wykonawcą robót oraz obowiązków wynikających z prawa administracyjnego 
w związku z realizacją budów, a w szczególności prawa budowlanego 
i o zagospodarowaniu przestrzennym.

- INSPEKTOR  NADZORU  INWESTORSKIEGO  zobowiązany jest do starannego działania przy wykonywaniu czynności dla zrealizowania inwestycji w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego, zapewnienia należytego jego przebiegu oraz rozliczenia kosztów inwestycji.

- INSPEKTOR  NADZORU  INWESTORSKIEGO  ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO odpowiedzialność za wyrządzone szkody będącej normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności należącej do INSEKTORA  NADZORU  INWESTORSKIEGO.

- INSPEKTOR  NADZORU  INWESTORSKIEGO nie ponosi odpowiedzialności             za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań projektantów, dostawców, wykonawców i usługodawców, chyba że było ono wynikiem nienależytego                     
      i niestarannego działania INSPEKTORA  NADZORU  INWESTORSKIEGO.

§ 4

# W ramach obowiązków  INSPEKTORA  NADZORU  INWESTORSKIEGO należy obsługa  procesu  inwestycyjnego rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków 
w Rybnie etap II i rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczki - Żabiny

# i zrealizowanie rozbudowy zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w terminie wynikającym 
z umowy zawartej z wykonawcą.

# Do podstawowych obowiązków INSPEKTORA  NADZORU  INWESTORSKIEGO należeć będzie:

- Udział w zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą.

- Przekazanie Wykonawcy przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO placu budowy.

- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego 
we wszystkich branżach zawartych w projekcie budowlanym, a w szczególności:

- kontrola jakości wykonywanych prac budowlano – montażowych, zgodności robót 
z dokumentacją, zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno – budowlanymi, Polskimi Normami,

- sprawdzenie posiadania przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń,

- kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonywania i wyceny robót.

- kontrola jakości i wartości wykonywanych robót,

- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,

- rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w  toku prowadzenia robót, 
a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu bądź rzeczoznawcy,

- bieżące informowanie ZAMAWIAJĄCEGO o postępie robót w budowie            
  i ewentualnych trudnościach w jej realizacji.

- egzekwowanie zobowiązań Wykonawcy, wynikających z zawartych umów              
         z ZAMAWIAJĄCYM.

- sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym i rachunkowym, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w umowie z Wykonawcą,

- jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, nie przewidzianych dokumentacją techniczną i umową zawartą           
      z Wykonawcą to Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić ZAMAWIAJĄCEGO, celem podjęcia decyzji o ich zleceniu Wykonawcy,

- bieżąca kontrola i nadzór we wszystkich branżach projektu budowlanego,

- egzekwowanie zobowiązań Wykonawcy, wynikających z zawartych umów            
      z  ZAMAWIAJĄCYM,

- organizowanie odbiorów częściowych i końcowego inwestycji z doprowadzeniem 
do przekazania inwestycji  ZAMAWIAJĄCEMU lub upoważnionemu przez niego użytkownikowi,

- uczestnictwo w naradach technicznych i koordynacyjnych na budowie oraz udział      
    w pracach komisji związanych z budową,

- wyegzekwowanie od Wykonawcy kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego

- udział w pracach komisji odbioru i przekazania do użytkowania

- wystawienie świadectwa ukończenia robót ( z ewentualnymi warunkami                   
          i zastrzeżeniami), rozpoczynających okres gwarancji

- współpraca z ZAMAWIAJĄCYM  w zakresie usterek, sposobu ich usunięcia        
     i zwolnienia kaucji gwarancyjnej.

§ 5

Strony ustalają, że do obowiązków  ZAMAWIAJĄCEGO należy:

- zapewnienie środków finansowych na roboty budowlano – montażowe                                oraz wynagrodzenie  INSPEKTORA  NADZORU  INWESTORSKIEGO              
       w wielkościach i terminach  wynikających z zawartych umów lub harmonogramu realizacji,

- zawiadomienie INSPEKTORA  NADZORU  INWESTORSKIEGO o zamiarze ograniczenia lub rozszerzenia zakresu inwestycji (robót) lub zaniechania dalszej realizacji,

- przekazywanie na bieżąco informacji o zabezpieczeniu środków finansowych 
na realizacje inwestycji oraz warunków kredytowania,

- udział w komisjach związanych z realizacją inwestycji.

§ 6

Do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO  wyznacza  uprawnionych przedstawicieli:

- w zakresie  robót sanitarnych –...................................................................................................

.....................................................................................................................................................

- w zakresie robót ogólnobudowlanych – .....................................................................................

.....................................................................................................................................................

- w zakresie robót drogowych – ....................................................................................................

......................................................................................................................................................

4.   w  zakresie  robót elektrycznych – ..............................................................................................

......................................................................................................................................................

§ 7

Termin  świadczenia usług  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego:

- rozpoczęcie - z dniem podpisania niniejszej umowy,

- zakończenie - po dokonaniu odbioru od wykonawcy  sprawdzeniu faktury końcowej (planowany termin zakończenia robót 31.08.2012 r.)

§ 8

- Za świadczone usługi  ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić INSPEKTOROWI  NADZORU  INWESTORSKIEGO  wynagrodzenie w wysokości:

- netto			-	..........................................

- podatek VAT  22%	- 	..........................................

- brutto			-           ..........................................

(słownie złotych brutto: ................................................................................................ złotych ).

- Należność za świadczone usługi INSPEKTOR  NADZORU  INWESTORSKIEGO będzie fakturował jak  niżej:

  - fakturami przejściowymi w terminie do 30 dni od daty odbioru robót WYKONAWCY 
i wystawienia faktury,

  - fakturę końcową INSPEKTOR  NADZORU  INWESTORSKIEGO  wystawi      
 w terminie do 14 dni od daty sprawdzenia faktury  końcowej Wykonawcy  zadania.

- Wypłata wynagrodzenia będzie realizowana przelewem na konto INSPEKTORA NADZORU  INWESTORSKIEGO wskazane w fakturze  w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 9

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną                 na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 10

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca         od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy INSPEKTORA  NADZORU  INWESTORSKIEGO,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku INSPEKTORA  NADZORU  INWESTORSKIEGO,

- INSPEKTOR  NADZORU  INWESTORSKIEGO nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie.

- INSPEKTOR  NADZORU  INWESTORSKIEGO przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- ZAMAWIAJĄCY nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie
2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

- ZAMAWIAJĄCY nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru,

- ZAMAWIAJĄCY zawiadomi INSPEKTORA NADZORU  INWESTORSKIEGO, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec INSPEKTORA  NADZORU  INWESTORSKIEGO.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy, INSPEKTORA  NADZORU  INWESTORSKIEGO oraz ZAMAWIAJĄCEGO obciążają następujące obowiązki szczegółowe: w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, INSPEKTOR  NADZORU  INWESTORSKIEGO przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

§ 11

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich wyłącznie za zgodą obu stron.

§ 12

- Umowa może być rozwiązana za zgodą obu stron.

- W razie rozwiązania umowy strony dokonują rozliczenia za wykonane czynności             
  w terminie 30 dni od dnia rozwiązania umowy.

§ 13

W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron lub w razie rozwiązania umowy za zgodą obu stron INSPEKTOR  NADZORU  INWESTORSKIEGO jest zobowiązany do:

- sporządzenia w ciągu 7 dni, przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania,

- przekazania  ZAMAWIAJĄCEMU wszystkich dokumentów związanych z realizacją inwestycji, w szczególności projektu budowlanego i wszelkich wydanych zezwoleń,

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy  Prawa  budowlanego.

§ 15

Ewentualne spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy, rozstrzygać będą właściwy Sąd.

§ 16

# Zmiana postanowień umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony umowy.

§ 17

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej strony.

Integralna częścią niniejszej umowy stanowi:

1.  Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy i cenowy.

## ZAMAWIAJĄCY       				NSPEKTOR  NADZORU

## INWESTORSKIEGO